DOCUMENTO MAESTRO

BERNEOX

Plataforma móvil de videojuegos

Plan General de Desarrollo y Especificaciones

Plataforma inicial: Android

Versión 2.0 · Etapa de planificación

DESARROLLADOR

Jonathan Alexander Bermello Sánchez

Carrera de Tecnología de la Información

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM)

2026

Índice

1. Resumen ejecutivo	4

1.1 Cómo leer este documento	4

2. Información general, visión y objetivos	5

2.1 Ficha del proyecto	5

2.2 Idea general	5

2.3 Visión	5

2.4 Objetivo general	5

2.5 Objetivos específicos	5

3. Juegos de BERNEOX	6

3.1 Reflex	6

3.2 Memory	6

3.3 Trivia	6

3.4 Would You Rather	6

4. Zombie Survival: especificación	7

4.1 Objetivo y ciclo de partida	7

4.2 Perspectiva, cámara y controles	7

4.3 Vida, daño, muerte y recuperación	7

4.4 Zombis e inteligencia artificial	8

4.5 Combate y armas	8

4.6 Recursos, recolección e inventario	9

4.7 Fabricación	9

4.8 Refugio: construcción, mejora y reparación	9

4.9 Hordas, rondas y dificultad	10

4.10 Pantalla de muerte, resultados y récords	10

4.11 Recompensas e interfaz	10

5. Economía y sistema de COINS	11

5.1 Valores de recompensa	11

5.2 Acumulación y prevención de pagos duplicados	11

5.3 Recompensa diaria y rachas	12

5.4 Pérdida de conexión durante una operación	12

5.5 Historial de movimientos	12

5.6 Gasto de COINS en funciones internas	12

5.7 Límites y controles contra abusos	12

6. Recompensas, misiones, logros y récords	13

6.1 Récords por juego	13

7. Monetización	14

7.1 Anuncios recompensados	14

7.2 Anuncios intersticiales	14

7.3 Compras opcionales y eliminación de anuncios	14

7.4 Validación de compras y prevención de duplicados	14

7.5 Pruebas y verificación previa	14

7.6 Protección de la experiencia del usuario	15

8. Diseño visual y estructura de la aplicación	16

8.1 Lineamientos visuales (CONFIRMADO)	16

8.2 Pantallas y secciones	16

8.3 Actualizaciones de contenido	16

9. Sistema de cuentas	17

10. Arquitectura técnica	18

10.1 Tecnologías (CONFIRMADO)	18

10.2 Vista general de capas	18

10.3 Estructura recomendada de carpetas	19

10.4 Escenas	20

10.5 Responsabilidades de los sistemas	20

10.6 Modelo de datos conceptual	21

10.7 Flujos de comunicación	21

10.8 Errores, desconexiones y recuperación	22

10.9 Guardado y sincronización	22

10.10 Git y configuración de Android	22

10.11 Criterios para incorporar futuros juegos	22

11. Seguridad	24

11.1 Elementos a proteger	24

11.2 Servidor como autoridad	24

11.3 Reglas de acceso a Firestore	24

11.4 Validación de operaciones críticas	25

11.5 Firebase App Check	25

11.6 Compras	25

11.7 Protección de datos y cuentas	25

11.8 Registro de errores y eventos	25

11.9 Pruebas de seguridad previstas	26

11.10 Limitaciones del anti-cheat	26

12. Analítica	27

13. Plan de desarrollo	28

13.1 Hoja de ruta de versiones (orientativa)	28

13.2 Sistemas mínimos iniciales y sistemas posteriores	28

13.3 Fases detalladas	29

13.4 Lista inicial de tareas ordenadas	33

14. Criterios de aceptación y pruebas	35

15. Decisiones pendientes	37

16. Principios, estado actual y próximo paso	39

16.1 Principios del proyecto	39

16.2 Estado actual	39

16.3 Próximo paso	39

16.4 Reglas que no cambian	39

Anexo. Glosario	40

Si el índice aparece vacío o sin números de página, haga clic derecho sobre él y elija «Actualizar campo» (en LibreOffice: Herramientas › Actualizar › Índices).

# 1. Resumen ejecutivo

BERNEOX es una plataforma de videojuegos para Android que reúne varios juegos en una sola aplicación, con una cuenta, un perfil, un progreso y una moneda virtual comunes (COINS). El desarrollo comenzará con un único juego, Zombie Survival, y la arquitectura se diseñará para incorporar después Reflex, Memory, Trivia y Would You Rather sin reconstruir la aplicación.

El desarrollador obtiene ingresos mediante monetización (publicidad y compras opcionales); los jugadores reciben únicamente recompensas internas. Las COINS son exclusivamente virtuales: no se convierten en dinero, no se retiran y no se canjean por tarjetas de regalo, PayPal ni criptomonedas.

La seguridad se diseña desde el inicio: el servidor es la autoridad sobre COINS, recompensas, resultados y compras. Ningún sistema puede garantizar que sea imposible de hackear; BERNEOX aplica medidas realistas para reducir el riesgo.

| Aspecto | En resumen |
| --- | --- |
| Qué es | Plataforma móvil con varios videojuegos en una sola aplicación |
| Primer juego | Zombie Survival (supervivencia nocturna contra zombis en un bosque) |
| Juegos planificados | Zombie Survival, Reflex, Memory, Trivia y Would You Rather |
| Tecnología | Unity 6 + C#; Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Analytics, Crashlytics, App Check); Google AdMob |
| Economía | COINS: moneda virtual interna sin valor monetario real |
| Modelo de negocio | Monetización exclusiva del desarrollador (anuncios y compras opcionales) |
| Desarrollo | Once fases (0 a 10); prioridad: prototipo jugable de Zombie Survival |
| Estado | Planificación. Este documento (v2.0) completa las especificaciones; los valores nuevos son propuestas, no decisiones aprobadas |

## 1.1 Cómo leer este documento

Para evitar confundir decisiones con suposiciones, cada dato lleva un estado:

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| CONFIRMADO | Decisión ya presente en el documento original o confirmada por el desarrollador. |
| PROVISIONAL | Valor o propuesta razonable para el prototipo. Debe probarse y ajustarse; no está aprobado. |
| PENDIENTE | Decisión abierta; se lista en el capítulo 15 con su propuesta y forma de validación. |
| PROPUESTA DE CAMBIO | Ajuste a algo del documento original, propuesto por razones técnicas o de seguridad. Requiere aprobación. |

Distinción importante Este documento describe un diseño. Nada de lo descrito (código, reglas, funciones de servidor, pantallas) está implementado todavía, y no existen resultados de pruebas. Cada criterio de los capítulos 13 y 14 debe ejecutarse y verificarse antes de darlo por cumplido.

# 2. Información general, visión y objetivos

## 2.1 Ficha del proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | BERNEOX |
| Tipo | Plataforma móvil de videojuegos |
| Plataforma inicial | Android |
| Motor y lenguaje | Unity 6 y C# |
| Servicios en la nube | Firebase |
| Monetización | Google AdMob y compras opcionales |
| Desarrollador | Jonathan Alexander Bermello Sánchez |
| Carrera y universidad | Tecnología de la Información · Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) |
| Versión del documento | 2.0 (revisión y ampliación de la v1.0) |
| Estado actual | Etapa de planificación y diseño inicial |

Aclaración fundamental BERNEOX no es únicamente un juego de zombis: es una plataforma que reunirá varios videojuegos. El desarrollo comienza con uno solo, pero la arquitectura permitirá incorporar los demás.

## 2.2 Idea general

BERNEOX será una aplicación móvil donde el usuario podrá crear una cuenta, tener un perfil, jugar distintos videojuegos, obtener COINS, completar misiones, conseguir logros, superar sus propios récords, recibir recompensas diarias, mantener rachas, ver su progreso, configurar la aplicación y recibir contenido mediante actualizaciones.

## 2.3 Visión

Convertirse progresivamente en una plataforma de juegos casuales y competitivos donde el usuario mejore sus marcas, desbloquee elementos internos y reciba contenido nuevo mediante actualizaciones.

## 2.4 Objetivo general

Crear una plataforma de videojuegos para Android con varios juegos integrados, sistema de cuentas, progreso, recompensas internas, monetización mediante publicidad y compras opcionales, y una arquitectura preparada para crecer.

## 2.5 Objetivos específicos

- Crear una aplicación estable, fácil de usar y con interfaz moderna, con cuentas, progreso, COINS, misiones y logros.

- Implementar publicidad responsable y compras opcionales.

- Proteger los datos del usuario y reducir trampas y manipulación.

- Publicar en Android e incorporar nuevos juegos de forma progresiva.

# 3. Juegos de BERNEOX

La plataforma contempla cinco juegos. Zombie Survival se desarrolla primero (capítulo 4); los demás se incorporan uno por uno, sin desarrollar toda la plataforma al mismo tiempo. El orden previsto es Reflex, Memory, Trivia y Would You Rather, y cada uno requerirá su propia especificación antes de implementarse.

| Juego | Género | Estadísticas y récords | Fase prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| Zombie Survival | Supervivencia contra zombis | Tiempo sobrevivido, ronda, puntuación, zombis eliminados | Fase 3 |
| Reflex | Velocidad de reacción | Tiempo de reacción, precisión, puntuación, racha | Fase 10 |
| Memory | Memoria | Tiempo, errores, nivel alcanzado | Fase 10 |
| Trivia | Preguntas y respuestas | Puntuación, rachas de aciertos, récords | Fase 10 |
| Would You Rather | Decisiones entre dos opciones | Por definir en su fase de diseño | Fase 10 |

## 3.1 Reflex

Juego de reacción: pulsar un objetivo al aparecer, evitar elementos incorrectos y aumentar progresivamente la velocidad. Registra tiempo de reacción, precisión, puntuación, racha y récord personal.

## 3.2 Memory

Encontrar pares, recordar posiciones o secuencias. La dificultad aumenta con más cartas, menos tiempo y patrones más difíciles. Estadísticas: tiempo, errores, nivel y récord.

## 3.3 Trivia

Preguntas por categorías (cultura general, tecnología, ciencia, historia, entretenimiento, videojuegos, deportes) y dificultades, con rachas y récords. Las preguntas se almacenarán como contenido actualizable y deberán revisarse antes de publicarse.

## 3.4 Would You Rather

El jugador elige entre dos alternativas (por ejemplo «A) Tener velocidad increíble» o «B) Tener fuerza increíble»), organizadas por categorías y con posibles eventos especiales. Sus estadísticas se definirán en su fase de diseño.

# 4. Zombie Survival: especificación

Estado de los valores El documento original definía el concepto, los recursos, las armas y la cadencia aproximada de hordas (~2 minutos), pero no los valores numéricos. Todas las cifras de este capítulo son PROVISIONALES: sirven para construir el prototipo y deben ajustarse con pruebas. Los elementos del concepto (bosque nocturno, recursos, armas, refugio, hordas) son CONFIRMADO.

## 4.1 Objetivo y ciclo de partida

Objetivo del jugador (CONFIRMADO en concepto): sobrevivir el mayor tiempo y llegar a la mayor ronda posible, recolectando recursos, fabricando equipo y defendiendo su refugio, para superar su récord personal.

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Inicio de partida | El jugador aparece junto al refugio al anochecer, con 100 de vida, un cuchillo y recursos iniciales (PROVISIONAL: 3 madera, 2 fibra, 1 comida). Hay una fase de gracia de 60 s antes de los primeros zombis para recolectar y leer el tutorial. |
| Fin de partida | La partida termina únicamente cuando la vida del jugador llega a 0. No hay victoria final: es un modo de supervivencia prolongada. Destruirse el refugio no termina la partida. |
| Pausa y abandono | Se puede pausar. Abandonar la partida la cierra con el resultado actual; el servidor aplica las mismas reglas de recompensa (capítulo 5). |
| Duración esperada | Sesiones cortas aptas para móvil (PROVISIONAL: 5 a 15 minutos, según la ronda alcanzada). |

## 4.2 Perspectiva, cámara y controles

La perspectiva no está definida en el documento original. Propuesta PROVISIONAL (D01): vista cenital 2D (top-down) con iluminación 2D para el ambiente nocturno, por ser la opción más viable para un primer prototipo en gama media y baja. Alternativas: 3D en tercera persona o 3D isométrico.

| Elemento | Especificación PROVISIONAL |
| --- | --- |
| Orientación | Horizontal (landscape) (D03) |
| Movimiento | Joystick virtual flotante a la izquierda; movimiento en cualquier dirección; velocidad base 4 u/s |
| Ataque | Botón a la derecha; apunta en la dirección del movimiento o del último objetivo. El arco usa autoapuntado asistido hacia el zombi más cercano en rango |
| Interactuar | Botón contextual (recolectar, abrir menú de fabricación, reparar) que aparece solo cerca de un objeto interactuable |
| Acceso rápido | Hotbar de 3 ranuras para arma/comida y botón de inventario |
| Cámara | Sigue al jugador con suavizado, limitada a los bordes del mapa, tamaño ortográfico fijo para ver ~12 u horizontalmente |
| Mapa inicial | Un bosque nocturno de tamaño fijo (PROVISIONAL: ~60×60 u) con refugio central, árboles, rocas, arbustos y objetos abandonados |

## 4.3 Vida, daño, muerte y recuperación

- Vida del jugador: 100 puntos máximos. Los zombis y otros peligros restan vida según su daño.

- Recuperación: la comida restaura +20 de vida (máximo 100). Regeneración lenta de 1 vida cada 5 s solo dentro del refugio y sin recibir daño.

- Invulnerabilidad breve: 0,5 s tras recibir un golpe para evitar muertes instantáneas por acumulación.

- Muerte: con vida ≤ 0 se detiene el juego y se abre la pantalla de resultados. No hay reaparición en el prototipo (revivir con anuncio recompensado queda como decisión pendiente D14).

## 4.4 Zombis e inteligencia artificial

| Tipo | Vida | Daño | Velocidad | Aparece desde | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caminante | 30 | 8 | 1,2 u/s | Ronda 1 | Enemigo básico; ataca 1 vez cada 1,5 s |
| Corredor | 20 | 6 | 2,8 u/s | Ronda 3 | Rápido y frágil; presiona al jugador |
| Brutal | 120 | 20 | 0,9 u/s | Ronda 5 | Resistente y lento; hace el doble de daño a estructuras |

Comportamiento (PROVISIONAL): máquina de estados con Merodear → Perseguir → Atacar. Detectan al jugador a 8 u o al ser atacados; si el refugio bloquea el camino, atacan la estructura más cercana. Se mueven por navegación en el mapa (NavMesh o sistema equivalente para 2D) y se limitan a 25 zombis activos simultáneos para proteger el rendimiento. Los zombis se reciclan mediante un pool de objetos. A partir de la ronda 6 su vida aumenta un 5 % por ronda.

## 4.5 Combate y armas

Combate cuerpo a cuerpo mediante un arco de impacto frente al jugador, más ataque a distancia con proyectiles para el arco. Cada golpe consume 1 punto de durabilidad. Las armas de fuego quedan fuera del primer prototipo (CONFIRMADO: posteriores).

| Arma | Daño | Alcance | Vel. ataque | Durabilidad | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuchillo | 10 | 1,0 u | 0,4 s | 60 | Arma inicial; rápida y débil |
| Bate | 18 | 1,4 u | 0,7 s | 80 | Equilibrada |
| Hacha | 28 | 1,3 u | 1,0 s | 70 | También talla árboles (recolecta ×2 madera) |
| Martillo | 35 | 1,2 u | 1,4 s | 60 | Gran daño, lenta; repara el refugio con +50 % de eficacia |
| Arco | 22 | 12 u | 1,2 s | 50 | Consume 1 flecha por disparo; las flechas se fabrican |

Con estos valores, un Caminante (30 de vida) muere con 3 golpes de cuchillo, 2 de bate o hacha, 1 de martillo y 2 flechas. Al llegar la durabilidad a 0 el arma queda inutilizable hasta repararla.

## 4.6 Recursos, recolección e inventario

| Recurso | Fuente | Cantidad por nodo | Reaparición |
| --- | --- | --- | --- |
| Madera | Árboles | 3 a 5 | 90 s |
| Piedra | Rocas | 2 a 4 | 90 s |
| Fibra | Arbustos y hierbas | 2 a 3 | 90 s |
| Chatarra | Objetos abandonados | 1 a 3 | 120 s |
| Comida | Arbustos con frutos y cajas | 1 a 2 | 120 s |

- Recolección: mantener pulsado Interactuar 1 s (0,5 s con la herramienta adecuada). El nodo se agota y reaparece tras el tiempo indicado.

- Inventario: 12 casillas. Los recursos y la comida se apilan hasta 30 por casilla; las armas ocupan 1 casilla cada una.

- Capacidad llena: si no hay espacio, la recolección se rechaza, se muestra un aviso y el recurso permanece en el mundo. No se pierden objetos.

- Sin almacén en el prototipo: el baúl del refugio queda para una fase posterior (D07).

## 4.7 Fabricación

Se fabrica en el refugio. Antes de fabricar se comprueban los recursos; la operación consume exactamente los materiales y entrega el objeto, o no ocurre nada (operación atómica).

| Objeto | Costo PROVISIONAL | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Cuchillo | 2 piedra, 1 madera, 1 fibra | 1 cuchillo |
| Bate | 6 madera, 2 fibra | 1 bate |
| Hacha | 4 madera, 3 piedra, 2 fibra | 1 hacha |
| Martillo | 3 madera, 4 piedra, 2 chatarra | 1 martillo |
| Arco | 5 madera, 4 fibra | 1 arco |
| Flechas | 1 madera, 1 piedra | 5 flechas |
| Reparar arma | 50 % del costo de fabricación (redondeado hacia arriba) | Durabilidad al 100 % |

## 4.8 Refugio: construcción, mejora y reparación

En el prototipo el refugio es una zona central con 4 segmentos de pared y 1 puerta. Cada segmento tiene vida propia y tres niveles.

| Nivel | Costo PROVISIONAL (por segmento) | Vida | Regla |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Madera | 8 madera (construir o reconstruir) | 100 | Estado inicial; un segmento destruido puede reconstruirse |
| 1. Reforzado | 10 madera, 4 chatarra | 250 | Mejora el segmento actual |
| 2. Piedra | 12 piedra, 6 chatarra | 500 | Requiere nivel 1 |
| Reparación | 1 madera cada +20 de vida | hasta el máximo | Nunca supera la vida máxima; el martillo es un 50 % más eficaz |

Los zombis dañan el segmento que bloquea su camino; con vida 0 el segmento se destruye y abre paso. Las defensas adicionales (barricadas, trampas) se evaluarán tras el prototipo.

## 4.9 Hordas, rondas y dificultad

Una ronda corresponde a una horda. La primera aparece tras 60 s de gracia y las siguientes cada 120 s (la cadencia aproximada de ~2 min es CONFIRMADA; el valor exacto de 120 s es PROVISIONAL y se ajusta en pruebas). Los zombis nacen en 2 a 4 puntos del borde del mapa. La dificultad crece de forma controlada, con un tope de 25 zombis simultáneos para evitar enemigos infinitos.

| Ronda | Total zombis | Composición | Descripción original |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 Caminantes | Introducción, dificultad baja |
| 2 | 8 | 8 Caminantes | Más presión, superable |
| 3 | 11 | 8 Caminantes, 3 Corredores | Rondas 3 a 5: exigen mejorar equipo |
| 4 | 14 | 9 Caminantes, 5 Corredores | Rondas 3 a 5 |
| 5 | 17 | 10 Caminantes, 5 Corredores, 2 Brutales | Rondas 3 a 5 |
| 6 en adelante | 17 + 3 por ronda | Proporción aprox. 55 % / 30 % / 15 %; vida +5 % por ronda | Desafío y supervivencia prolongada |

## 4.10 Pantalla de muerte, resultados y récords

Al morir se muestra: puntuación, ronda alcanzada, tiempo sobrevivido, zombis eliminados, recursos obtenidos, COINS obtenidas y récord personal. Si se supera un récord aparece «¡Nuevo récord!». Se ofrecen las acciones Jugar de nuevo y Volver al menú.

- Puntuación PROVISIONAL: 10 × zombis eliminados + 100 × (ronda − 1) + 1 × segundos sobrevividos.

- Récords personales (CONFIRMADO): mayor tiempo, mayor ronda, mayor puntuación y zombis eliminados. El registro oficial lo guarda el servidor; el cliente solo lo muestra.

- Estadísticas acumuladas: partidas jugadas, zombis totales y tiempo total, útiles para misiones y logros.

## 4.11 Recompensas e interfaz

Las COINS de una partida las calcula y acredita el servidor según el capítulo 5; la pantalla de resultados las muestra una vez confirmadas. Pantallas y elementos del juego:

- HUD: vida, arma equipada, hotbar, ronda actual, cuenta atrás de la próxima horda, joystick y botones.

- Inventario y fabricación: cuadrícula de 12 casillas y lista de recetas con estado «disponible» o «faltan recursos».

- Refugio: estado de cada segmento, mejora y reparación.

- Pausa, tutorial inicial y resultados.

# 5. Economía y sistema de COINS

Las COINS no son dinero real Son únicamente una moneda virtual dentro de la aplicación. El dinero generado por BERNEOX es del desarrollador; los usuarios reciben solo recompensas internas. Esto es CONFIRMADO.

| El usuario NO podrá... | Estado |
| --- | --- |
| Retirar dinero ni convertir COINS en efectivo o dólares | Prohibido |
| Cambiar COINS por PayPal, criptomonedas o tarjetas de regalo | Prohibido |
| Transferir COINS a otra persona a cambio de dinero real | Prohibido |
| Recibir pagos por jugar | Prohibido |

Además, la aplicación no debe presentarse como una forma de ganar dinero ni usar textos que lo sugieran.

## 5.1 Valores de recompensa

Los rangos del documento original se conservan como PROVISIONALES. Se proponen las siguientes reglas de cálculo, que deben probarse y equilibrarse:

| Concepto | COINS | Regla de cálculo PROVISIONAL |
| --- | --- | --- |
| Partida normal | +5 a +10 | Mínimo 60 s jugados. 5 + (ronda − 1), con tope de 10 |
| Buen desempeño | +10 a +20 | Ronda ≥ 3: +10; ronda ≥ 5: +15; ronda ≥ 8: +20. Solo se paga el nivel más alto |
| Récord personal | +15 | Solo si existe un récord previo y se supera; una vez por partida. La primera partida fija la base sin bonificación |
| Misión sencilla | +20 a +30 | Una vez por misión y periodo |
| Misión difícil | +30 a +50 | Una vez por misión y periodo |
| Recompensa diaria | +5 a +30 | Ciclo de 7 días (ver 5.3) |
| Logro | +25 a +50 | Una sola vez en la vida de la cuenta |
| Anuncio recompensado | +10 (propuesta) | Valor nuevo; máximo 5 por día. Ver capítulo 7 |

## 5.2 Acumulación y prevención de pagos duplicados

- Acumulables en una partida: partida normal + buen desempeño + récord (máximo 45 COINS por partida con los valores provisionales).

- Misiones, logros y recompensa diaria se reclaman por separado, cada una en su propia transacción, aunque se completen en la misma partida.

- Clave de idempotencia determinista: cada recompensa tiene una clave única, por ejemplo `session:{id}:base`, `mission:{id}:{periodo}`, `achievement:{id}`, `daily:{fecha}`, `ad:{idTransacción}`. La clave es el identificador del documento de transacción: si ya existe, la segunda solicitud no paga y devuelve el resultado anterior.

- Tope diario: las COINS por partidas se limitan a 250 por día (PROVISIONAL). Superado el tope se puede seguir jugando sin recibir COINS.

## 5.3 Recompensa diaria y rachas

- El servidor decide si una recompensa está disponible usando su propia hora; la hora del dispositivo no interviene.

- Un «día» se define con una zona horaria fija del proyecto (PROVISIONAL: America/Guayaquil) y se guarda como fecha.

- Ciclo de 7 días (PROVISIONAL): +5, +5, +10, +10, +15, +20, +30. Si se omite un día, la racha vuelve al día 1 (alternativa por evaluar: retroceder un solo paso).

- Reclamar dos veces el mismo día no paga dos veces.

## 5.4 Pérdida de conexión durante una operación

- Una partida con recompensa se registra primero en el servidor (ver 10.7). Si la conexión se pierde al finalizar, la aplicación guarda localmente el cierre pendiente y lo reintenta con la misma clave de idempotencia.

- Si el servidor ya la procesó, devuelve el resultado anterior sin pagar de nuevo; si no, la procesa una sola vez.

- Una sesión no finalizada caduca (PROVISIONAL: 30 min) y no genera recompensa tras caducar.

- El saldo mostrado siempre proviene del servidor; el cliente nunca suma COINS por su cuenta.

- Si no hay conexión al iniciar, el juego solo puede ofrecer modo práctica sin COINS (PENDIENTE D11).

## 5.5 Historial de movimientos

Cada cambio de saldo se registra como transacción inmutable con: identificador (la clave de idempotencia), tipo (recompensa, gasto, ajuste), importe con signo, saldo resultante, origen y referencia, fecha del servidor y versión de la aplicación. Las correcciones se hacen con una nueva transacción de ajuste y motivo; nunca se edita ni se borra una existente. El saldo debe poder reconstruirse sumando las transacciones.

## 5.6 Gasto de COINS en funciones internas

Las futuras funciones de gasto (PENDIENTE: cosméticos, personalización, contenido desbloqueable) pasarán por el servidor: el precio se lee de un catálogo del servidor, se comprueba que el saldo alcance, el saldo nunca queda negativo y la compra es idempotente. Las COINS no podrán comprarse con anuncios para luego retirarse ni convertirse en dinero. Queda por decidir qué se puede comprar y si habrá efectos sobre la jugabilidad (D09).

## 5.7 Límites y controles contra abusos

| Control | Regla PROVISIONAL |
| --- | --- |
| Tope diario de COINS por partidas | 250 por día y cuenta |
| Duración mínima para recompensar | 60 s validados por el servidor |
| Máximo de solicitudes de recompensa | Limitadas por usuario y por minuto |
| Anuncios recompensados | Máximo 5 por día |
| Saldo | Nunca negativo; revisión periódica de que saldo = suma de transacciones |
| Cuentas con patrones anómalos | Marcar para revisión; posible bloqueo de recompensas hasta revisar |

# 6. Recompensas, misiones, logros y récords

Las recompensas buscan motivar a seguir jugando sin prometer dinero. Todas las recompensas con COINS siguen las reglas del capítulo 5.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Recompensa diaria | Recompensa por entrar cada día (ver 5.3). |
| Rachas | Días consecutivos de actividad; se calculan en el servidor. |
| Misiones | Diarias, semanales y especiales. Ejemplos: jugar dos partidas, conseguir un récord, derrotar cierta cantidad de zombis, jugar diferentes juegos. Primera versión: pocas misiones diarias basadas en estadísticas de Zombie Survival. |
| Logros | Ejemplos: primera partida, primer récord, sobrevivir cierto tiempo, completar cierto número de partidas. |
| Récords personales | El usuario compite contra sus propios récords en cada juego. No hay clasificaciones globales previstas. |
| Eventos | Contenido por tiempo limitado, para la etapa de crecimiento. |

## 6.1 Récords por juego

| Juego | Récords y estadísticas |
| --- | --- |
| Zombie Survival | Mayor tiempo sobrevivido, mayor ronda, mayor puntuación, zombis eliminados |
| Reflex | Mejor tiempo de reacción, precisión, mayor puntuación, mejor racha |
| Memory | Mejor tiempo, menos errores, mayor nivel |
| Trivia | Puntuación, rachas de respuestas correctas |
| Would You Rather | Por definir |

# 7. Monetización

Modelo CONFIRMADO: monetización exclusiva del desarrollador mediante Google AdMob (anuncios recompensados e intersticiales) y compras opcionales dentro de la aplicación. Este documento no estima ingresos, tarifas ni rentabilidad: dependen de datos reales que solo se conocerán con pruebas y usuarios.

## 7.1 Anuncios recompensados

- Siempre voluntarios: se ofrece al jugador, que puede rechazarlos sin penalización.

- Se muestran antes la recompensa exacta y la acción (por ejemplo «Ver anuncio para recibir +10 COINS»).

- La recompensa solo se concede tras la confirmación del servidor (verificación del lado del servidor de AdMob, si está disponible para el tipo de anuncio; verificar en la documentación vigente). Cerrar el anuncio antes de tiempo no da recompensa.

- Límite diario por usuario (PROVISIONAL: 5). Cada recompensa usa una clave de idempotencia basada en el identificador de la transacción del anuncio.

- No se condicionan funciones esenciales de la partida a ver anuncios.

## 7.2 Anuncios intersticiales

- Solo en pausas naturales: al terminar una partida y volver al menú, nunca durante el combate ni mientras el jugador está construyendo o fabricando.

- Frecuencia limitada (PROVISIONAL): como máximo uno cada 3 partidas y con un intervalo mínimo de 3 minutos; sin intersticiales en la primera sesión.

- Sin intersticiales a quien haya comprado la eliminación de anuncios.

## 7.3 Compras opcionales y eliminación de anuncios

- Posibles productos (CONFIRMADO como posibilidad): cosméticos, skins, personalización, eliminación de anuncios, paquetes internos y contenido adicional. Son opcionales y usan Google Play Billing.

- Eliminar anuncios: quita intersticiales; los recompensados siguen siendo una opción voluntaria. Debe ser una compra única restaurable (PENDIENTE D15).

- Las compras no pueden convertir COINS en dinero ni ofrecer premios en efectivo.

## 7.4 Validación de compras y prevención de duplicados

- La aplicación inicia la compra con Google Play Billing.

- El cliente envía el token de compra a una Cloud Function, que lo verifica con la API de Google Play.

- El token se guarda como identificador único: si ya se usó, no se entrega de nuevo.

- El servidor concede el derecho (o COINS) en una transacción y solo entonces la aplicación confirma (acknowledge) la compra.

- Se gestionan compras pendientes, canceladas y reembolsadas; un reembolso revoca el derecho mediante una transacción de ajuste.

- La opción «Restaurar compras» vuelve a consultar al servidor.

## 7.5 Pruebas y verificación previa

- Probar con anuncios de prueba y cuentas de prueba de licencia; nunca pulsar anuncios reales propios.

- Probar compras con las pistas de prueba de Google Play, incluidos cancelación, compra pendiente y reembolso.

- Antes del lanzamiento deben verificarse las políticas vigentes de Google Play (incluida la política de anuncios y de facturación), de Google AdMob y de privacidad (formulario de seguridad de datos, consentimiento donde aplique).

- Revisar si el público objetivo incluye menores, porque cambia los requisitos de anuncios y datos (D16).

## 7.6 Protección de la experiencia del usuario

Los anuncios no deben interrumpir el juego en momentos críticos ni engañar al usuario con botones confusos. Se medirá el abandono tras anuncios con Analytics y se ajustará la frecuencia. Esto es una recomendación pendiente de probar, no una cifra garantizada.

# 8. Diseño visual y estructura de la aplicación

## 8.1 Lineamientos visuales (CONFIRMADO)

| Elemento | Lineamiento |
| --- | --- |
| Fondos | Oscuros, con distintos tonos oscuros y grises (no solo negro) |
| Acentos | Morados, con otros acentos para una apariencia moderna |
| Contraste | Buena legibilidad para sesiones largas |
| Botones e iconos | Botones claros e iconos sencillos |
| Animaciones | Moderadas |
| Interfaz | Limpia, sin exceso de efectos; debe servir a todos los juegos, no solo al de zombis |

## 8.2 Pantallas y secciones

| N.º | Pantalla | Función principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio | Primer contacto y carga inicial |
| 2 | Registro | Creación de la cuenta |
| 3 | Inicio de sesión | Acceso a una cuenta existente |
| 4 | Pantalla principal | Perfil, COINS, juegos, recompensa diaria, misiones, logros y configuración |
| 5 | Catálogo de juegos | Lista de juegos; permite agregar nuevos sin reconstruir la aplicación |
| 6 | Perfil | Nombre, avatar, COINS, récords, logros, estadísticas, juegos jugados y racha |
| 7 | COINS | Saldo e historial de movimientos |
| 8 | Misiones | Diarias, semanales y especiales |
| 9 | Logros | Disponibles y obtenidos |
| 10 | Récords | Mejores marcas por juego |
| 11 | Recompensa diaria | Recompensa y racha |
| 12 | Configuración | Volumen, música, efectos, notificaciones, idioma, privacidad, cuenta, soporte e información |
| 13 | Ayuda | Orientación de uso |
| 14 | Soporte | Canal para resolver problemas |
| 15 | Políticas y privacidad | Información legal y de datos, y eliminación de cuenta |

La versión mínima necesita solo inicio, registro, inicio de sesión, menú, perfil, COINS y configuración básica (ver 13.2).

## 8.3 Actualizaciones de contenido

La plataforma debe poder recibir nuevos juegos, niveles, preguntas, objetos, skins y mejoras. Los datos (preguntas, misiones, valores de equilibrio) se separarán del código siempre que sea posible; los juegos nuevos requerirán una actualización en Google Play.

# 9. Sistema de cuentas

Cada jugador tendrá una cuenta que asocia su progreso. La información importante no depende únicamente del almacenamiento local del teléfono (CONFIRMADO).

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Perfil | Identificador, nombre de usuario, avatar |
| Progreso | Avance general |
| COINS | Saldo y transacciones (solo escribe el servidor) |
| Logros y récords | Marcas y metas |
| Misiones y rachas | Estado de misiones y actividad diaria |
| Inventario y configuración | Elementos internos y preferencias |
| Historial relevante | Estadísticas y operaciones importantes |

Métodos de acceso (PENDIENTE D12): propuesta de correo y contraseña más Google Sign-In con Firebase Authentication. Una cuenta anónima inicial con vinculación posterior es una alternativa, pero complica el progreso si el usuario pierde el dispositivo.

Datos personales: se recopilará lo mínimo necesario. El usuario debe poder solicitar la eliminación de su cuenta desde la aplicación y desde el enlace indicado en la ficha de Google Play (requisito que debe verificarse en las políticas vigentes).

# 10. Arquitectura técnica

Arquitectura conceptual frente a implementación Este capítulo es un diseño. Cada elemento debe implementarse, configurarse y probarse en la Fase 1 en adelante. No se incluyen claves, credenciales ni archivos privados; nada sensible debe almacenarse en el proyecto Unity ni en el repositorio.

## 10.1 Tecnologías (CONFIRMADO)

| Área | Tecnología | Uso previsto |
| --- | --- | --- |
| Motor y lenguaje | Unity 6 y C# | Juegos, interfaz, audio, física y compilación para Android |
| Autenticación | Firebase Authentication | Cuentas e inicio de sesión |
| Base de datos | Cloud Firestore | Perfil, COINS, récords, misiones y logros |
| Lógica de servidor | Cloud Functions | Validaciones y operaciones críticas |
| Analítica | Firebase Analytics | Métricas de uso |
| Fallos | Firebase Crashlytics | Errores y cierres inesperados |
| Protección | Firebase App Check | Verifica que las solicitudes provienen de la aplicación legítima |
| Monetización | Google AdMob y Google Play Billing | Anuncios y compras |
| Publicación | Google Play (paquete AAB) | Distribución |

No es necesario implementar todos los servicios desde el primer día (ver 13.2). Cloud Functions puede requerir el plan de facturación de pago de Firebase; debe verificarse el plan, las cuotas y los costos vigentes antes de depender de él (D13).

## 10.2 Vista general de capas

| Capa | Contenido |
| --- | --- |
| Cliente (Unity, Android) | Interfaz · Lógica de juego de cada juego · Servicios de plataforma (cuenta, billetera de solo lectura, guardado local, anuncios) · Cliente del backend |
| Servidor (Firebase) | Authentication · App Check · Cloud Functions (autoridad de COINS, sesiones, recompensas, compras) · Cloud Firestore (datos y reglas de acceso) |
| Servicios externos | Google AdMob (anuncios) · Google Play Billing y API (compras) · Crashlytics y Analytics (diagnóstico y métricas) |

Figura 1. Arquitectura general de BERNEOX: cliente Unity, servidor Firebase y servicios externos.

## 10.3 Estructura recomendada de carpetas

Estructura del proyecto Unity (PROPUESTA, ajustable al crear el proyecto):

| Carpeta | Contenido |
| --- | --- |
| Assets/Berneox/Core | Utilidades, eventos, interfaces compartidas (IGameModule), configuración global |
| Assets/Berneox/Platform/Auth | Inicio de sesión, registro, sesión |
| Assets/Berneox/Platform/Backend | Cliente de Cloud Functions y Firestore, reintentos |
| Assets/Berneox/Platform/Wallet | Saldo en caché (solo lectura) e historial |
| Assets/Berneox/Platform/Save | Guardado local y cola de operaciones pendientes |
| Assets/Berneox/Platform/Ads e IAP | AdMob y compras |
| Assets/Berneox/UI | Pantallas y componentes de interfaz compartidos |
| Assets/Berneox/Games/ZombieSurvival | Scripts, Prefabs, Arte, Audio, Datos (ScriptableObjects) y Escenas del juego |
| Assets/Berneox/Games/(otros juegos) | Una carpeta por juego futuro |
| Assets/Berneox/Scenes | Boot, Login, MainMenu |
| Packages / ProjectSettings | Dependencias y configuración, versionadas |

Cada bloque principal (Core, Platform, UI y cada juego) tendrá su propio Assembly Definition. Regla de dependencias: los juegos usan únicamente Core y las interfaces que expone la plataforma; no dependen directamente de Firebase ni de otros juegos.

## 10.4 Escenas

| Escena | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Boot | Inicializa servicios (Firebase, App Check, Crashlytics), verifica versión mínima y la sesión; carga Login o MainMenu |
| Login | Registro e inicio de sesión |
| MainMenu | Pantalla principal, perfil, COINS, misiones, logros, catálogo y configuración (UI por paneles) |
| ZombieSurvival | Una escena de juego cargada de forma aditiva; al terminar vuelve al menú |
| Escenas de otros juegos | Una por juego, con el mismo contrato |

## 10.5 Responsabilidades de los sistemas

| Sistema / script | Responsabilidad |
| --- | --- |
| GameBootstrap / ServiceLocator | Arranque y acceso a servicios sin dependencias circulares |
| AuthService | Registro, inicio y cierre de sesión |
| BackendClient | Llama a Cloud Functions; añade App Check y la clave de idempotencia; reintentos con espera creciente |
| WalletService | Muestra el saldo leído del servidor; nunca lo modifica |
| SaveService | Guardado local de preferencias y cola de cierres pendientes |
| SceneLoader / UIManager | Carga de escenas y navegación entre pantallas |
| IGameModule | Contrato de cada juego: identificador, inicializar, iniciar sesión, finalizar y entregar resultado |
| Zombie Survival: PlayerController, PlayerHealth | Movimiento, ataque, vida y muerte |
| InventorySystem, ResourceNode, CraftingSystem | Inventario, recolección y fabricación (reglas en ScriptableObjects) |
| ZombieAI, HordeDirector, RoundManager | Comportamiento de zombis, aparición de hordas y progresión de rondas |
| ShelterSystem | Segmentos del refugio, daño, mejora y reparación |
| GameSession / ResultsScreen | Ciclo de partida, resumen de resultados y envío al servidor |

Separación de responsabilidades: la lógica de juego no conoce la interfaz (se comunica por eventos), la interfaz no escribe datos, el guardado local solo almacena preferencias y colas, y los servicios hablan con el backend. Los valores de equilibrio (armas, recetas, zombis, rondas) viven en ScriptableObjects, para ajustarlos sin tocar el código.

## 10.6 Modelo de datos conceptual

| Entidad (colección) | Escritura | Contenido principal |
| --- | --- | --- |
| users/{uid} | Cliente (campos limitados) | Nombre, avatar, idioma, fechas de creación y último acceso |
| users/{uid}/wallet/main | Solo servidor | Saldo de COINS, fecha de actualización |
| users/{uid}/transactions/{claveIdempotencia} | Solo servidor | Tipo, importe con signo, saldo resultante, origen, referencia, fecha, versión de la app |
| users/{uid}/sessions/{sessionId} | Solo servidor | Juego, inicio (hora del servidor), estado, resumen validado |
| users/{uid}/records/{gameId} | Solo servidor | Mejores marcas del juego |
| users/{uid}/missions y achievements | Solo servidor | Progreso y estado de reclamación |
| users/{uid}/daily/state | Solo servidor | Última fecha reclamada, racha |
| purchases/{tokenHash} | Solo servidor | Producto, estado, usuario, fecha |
| config/economy y games/{gameId} | Solo servidor (lectura pública autenticada) | Valores de recompensa, topes, catálogo de juegos y versión mínima |

## 10.7 Flujos de comunicación

Partida con recompensa:

Figura 2. Flujo de una partida con recompensa validada por el servidor.

Reglas de responsabilidad:

| El cliente | El servidor |
| --- | --- |
| – Ejecuta el juego y la interfaz – Informa de lo ocurrido en la partida – Muestra el saldo y los resultados – Guarda preferencias locales – Reintenta operaciones pendientes | – Autentica y autoriza cada solicitud – Valida el resultado y calcula la recompensa – Registra transacciones y actualiza saldo – Aplica topes, límites e idempotencia – Verifica compras y anuncios recompensados |

## 10.8 Errores, desconexiones y recuperación

| Situación | Respuesta prevista |
| --- | --- |
| Sin conexión al iniciar | Permitir menú y modo práctica sin COINS; avisar al usuario (D11) |
| Se pierde la conexión al finalizar una partida | Guardar el cierre pendiente y reintentar con la misma clave; mostrar «recompensa pendiente» |
| Cierre inesperado de la app | Al reiniciar, se consulta el estado de la sesión; si estaba abierta y vigente, se puede finalizar; si caducó, no hay recompensa |
| Error del servidor o tiempo agotado | Reintentos con espera creciente y límite; mensaje claro; sin pagos locales |
| Versión de la app no compatible | Pantalla de actualización obligatoria, según la versión mínima del servidor |
| Datos inconsistentes | El servidor prevalece; se registra el evento en los registros |

## 10.9 Guardado y sincronización

- Fuente de verdad: el servidor para saldo, récords, misiones, logros, rachas y compras.

- Local: solo preferencias (volumen, idioma), caché de lectura y la cola de operaciones pendientes. Los datos locales no se consideran confiables.

- Sincronización: al iniciar sesión se descargan el perfil y el saldo; la persistencia sin conexión de Firestore se usa solo para lectura.

- Partida en curso: en el prototipo no se guarda a medias; abandonar equivale a finalizar.

## 10.10 Git y configuración de Android

- Git: un repositorio con .gitignore para Unity (Library, Temp, Logs, Builds), Git LFS para recursos pesados (arte, audio) y archivos de Unity en texto. Ramas main (estable), develop y feature/*; etiquetas por versión (v0.1.0). Mensajes de commit descriptivos y commits pequeños.

- Nunca versionar: llaves de firma (keystore), claves de cuentas de servicio, credenciales privadas o configuraciones de producción con secretos. Usar Play App Signing para la firma en Google Play.

- Entornos separados: proyecto Firebase de desarrollo y de producción.

- Android: Unity 6 con pipeline URP; backend de scripting IL2CPP; arquitecturas ARM64 (y ARMv7 solo si se decide, D10); formato AAB para publicar; versión mínima y objetivo de API según la política vigente de Google Play (verificar); identificador de paquete definitivo antes de la primera build; versionCode incremental.

## 10.11 Criterios para incorporar futuros juegos

- Cada juego implementa IGameModule y vive en su carpeta, escena y Assembly Definition.

- Los juegos no leen ni escriben COINS directamente: usan startSession/endSession de la plataforma.

- Se registra en el catálogo del servidor (identificador, nombre, versión mínima, estado activo).

- Tiene su propia especificación de récords, validación de resultados y reglas de recompensa en config/economy.

- Añadir un juego solo debe requerir su módulo, su entrada en el catálogo y su función de validación; la plataforma no debe reescribirse.

# 11. Seguridad

Un compromiso honesto Ningún sistema puede garantizar ser imposible de hackear. BERNEOX se diseña para reducir los riesgos y hacer costoso el abuso, de modo que modificar el cliente no permita obtener COINS ni progreso fácilmente.

La seguridad es parte del diseño desde el principio: las reglas restrictivas de Firestore y las funciones de servidor para COINS se crean en las Fases 1 y 2, no al final. La Fase 6 amplía y audita lo ya existente (PROPUESTA DE CAMBIO respecto al plan original, que concentraba la seguridad en la Fase 6; pendiente de aprobación, D19).

## 11.1 Elementos a proteger

COINS, recompensas, resultados, progreso, compras, cuentas y datos personales.

## 11.2 Servidor como autoridad

Para los datos importantes decide el servidor. El cliente no puede solicitar una cantidad arbitraria de COINS: envía lo ocurrido (resultado de partida) y el servidor decide la recompensa.

Figura 3. El servidor como autoridad: el cliente informa, el servidor decide.

## 11.3 Reglas de acceso a Firestore

Principio de mínimo privilegio: todo está denegado salvo lo permitido explícitamente. Reglas conceptuales (deben escribirse y probarse con Firebase Emulator Suite):

| Colección | Lectura | Escritura |
| --- | --- | --- |
| users/{uid} (perfil) | Solo el propio usuario | El propio usuario, solo campos permitidos (nombre, avatar, idioma) y con validación de tipo y longitud |
| wallet, transactions, sessions, records, missions, achievements, daily | Solo el propio usuario | Denegada a clientes; solo Cloud Functions |
| purchases | Denegada o solo propias | Solo servidor |
| config y games | Usuarios autenticados | Denegada a clientes |
| Cualquier otra ruta | Denegada | Denegada |

## 11.4 Validación de operaciones críticas

- Idempotencia: la clave de la transacción es el ID del documento; crear dos veces la misma falla y el servidor devuelve el resultado original. La operación de saldo y registro se hace en una transacción de Firestore (todo o nada).

- Límites de solicitudes: por usuario y por función; contadores en el servidor y rechazo con error claro al excederlos.

- Validación de puntuaciones y resultados (PROVISIONAL): el tiempo reportado no puede exceder el tiempo de servidor entre startSession y endSession; la ronda no puede superar la alcanzable en ese tiempo; los zombis eliminados no pueden superar los generados hasta esa ronda ni una tasa máxima por segundo; la puntuación se recalcula con la fórmula del servidor.

- Datos de entrada: el servidor no confía en tipos ni rangos enviados por el cliente; valida y rechaza.

- Recompensas: siempre calculadas con valores de config/economy del servidor, nunca enviados por el cliente.

## 11.5 Firebase App Check

App Check ayuda a proteger los servicios verificando que las solicitudes provienen de una versión legítima de la aplicación (en Android, mediante Play Integrity). No sustituye la autenticación, las reglas de Firestore ni la validación de la lógica del juego: un cliente legítimo en un dispositivo manipulado o un usuario autenticado malintencionado siguen siendo posibles amenazas, y por eso las comprobaciones del servidor son obligatorias. Se activa primero en modo de monitoreo y luego en modo obligatorio.

## 11.6 Compras

Validación con la API de Google Play desde el servidor, token único, concesión en transacción, confirmación posterior y gestión de reembolsos (ver 7.4). El cliente nunca concede por sí mismo un artículo comprado.

## 11.7 Protección de datos y cuentas

- Conexiones cifradas (HTTPS) en todos los servicios; sin datos sensibles en registros ni analítica.

- Contraseñas gestionadas solo por Firebase Authentication; nunca se almacenan en la aplicación.

- Datos personales mínimos, política de privacidad, formulario de seguridad de datos y eliminación de cuenta (verificar requisitos vigentes de Google Play).

- Acceso del desarrollador al panel de Firebase con verificación en dos pasos y permisos mínimos.

## 11.8 Registro de errores y eventos

Crashlytics para fallos de la aplicación; registros de Cloud Functions para rechazos de validación, límites excedidos, claves duplicadas, errores de compra y patrones anómalos. Los registros no incluirán datos personales innecesarios.

## 11.9 Pruebas de seguridad previstas

| Escenario | Qué debe ocurrir |
| --- | --- |
| Modificación de datos locales | El saldo y los récords no cambian en el servidor |
| Cambio de fecha y hora del dispositivo | No se adelanta la recompensa diaria ni la racha |
| Solicitudes repetidas o simultáneas | Se paga una sola vez; se activan los límites |
| Petición manipulada (importe, puntuación o tiempo imposibles) | Rechazada; evento registrado; sin COINS |
| Cliente modificado o sin App Check | Rechazado cuando App Check esté en modo obligatorio |
| Cierre de la app durante una operación | Sin pérdida ni duplicado; recuperación al reiniciar |
| Pérdida de conexión o conexión lenta | Reintento con la misma clave; sin duplicados |
| Acceso a datos de otro usuario o escritura directa en wallet | Denegado por las reglas |
| Compra duplicada, cancelada o reembolsada | Un solo derecho; sin entrega en cancelación; revocación en reembolso |

## 11.10 Limitaciones del anti-cheat

- El servidor no ejecuta el juego, por lo que solo puede comprobar que un resultado es plausible, no que fue jugado de forma legítima. Un tramposo cuidadoso puede enviar resultados «creíbles»; por eso existen topes diarios y de recompensa.

- Dispositivos con root, emuladores y editores de memoria pueden alterar el cliente; las medidas locales (ofuscación, detección) solo elevan el costo.

- Los límites y reglas deben ajustarse con datos reales y se aceptará algún grado de fraude de bajo valor.

- Si una cuenta se identifica como fraudulenta, se podrán revocar mediante transacciones de ajuste las COINS obtenidas indebidamente.

# 12. Analítica

La aplicación recopilará métricas útiles con Firebase Analytics y Crashlytics. Se utilizará para mejorar el producto, no para perjudicar ni manipular al usuario; se informará en la política de privacidad.

| Pregunta | Métrica |
| --- | --- |
| ¿Qué juegos se usan más? | Partidas iniciadas y terminadas por juego |
| ¿Cuánto juegan? | Duración de sesiones y usuarios activos |
| ¿Cuándo abandonan? | Abandonos por ronda y retención |
| ¿Qué funciones usan? | Misiones, recompensas, logros y compras |
| ¿Qué errores aparecen y en qué versión? | Crashlytics: fallos y rendimiento por versión |
| ¿Cómo funcionan los anuncios? | Impresiones, recompensas concedidas y abandono tras anuncio |
| ¿Está equilibrada la economía? | COINS emitidas y gastadas, por origen |

# 13. Plan de desarrollo

El proyecto se divide en once fases (0 a 10) con la estrategia construir, probar, corregir, mejorar, publicar y ampliar. No se asignan fechas: los plazos dependen de la disponibilidad y la experiencia del desarrollador y deberán estimarse después del primer hito. Se prioriza un prototipo jugable de Zombie Survival antes de invertir tiempo en funciones secundarias, sin perder la visión de plataforma multijuego.

| Etapa | Fases | Qué se logra |
| --- | --- | --- |
| Fundamentos | 0, 1 y 2 | Proyecto definido, base técnica y plataforma funcional |
| Primer juego | 3 y 4 | Zombie Survival jugable y pulido |
| Monetización y calidad | 5, 6 y 7 | Ingresos, seguridad reforzada y pruebas completas |
| Lanzamiento y crecimiento | 8, 9 y 10 | Beta, publicación y nuevos juegos |

## 13.1 Hoja de ruta de versiones (orientativa)

| Versión | Significado |
| --- | --- |
| BERNEOX 0.x | Desarrollo interno |
| 0.1 | Primer prototipo jugable de Zombie Survival (alcance en 13.2) |
| 0.5 | Versión avanzada del primer juego |
| 0.9 | Beta |
| 1.0 | Primera versión pública |
| 1.1 · 1.2 · 1.5 · 2.0 | Correcciones · mejoras · nuevo contenido · actualización importante o nuevos juegos |

## 13.2 Sistemas mínimos iniciales y sistemas posteriores

| Preparar desde el inicio (Fases 1 y 2) | Pueden implementarse después |
| --- | --- |
| – Proyecto Unity, Git y Android funcionando – Firebase de desarrollo (Authentication, Firestore) – Reglas de Firestore restrictivas – Registro, inicio de sesión y perfil básico – Billetera de solo lectura y primera Cloud Function (recompensa diaria) – Crashlytics – Interfaz IGameModule y flujo startSession/endSession | – Misiones y logros completos – AdMob y compras (Fase 5) – App Check en modo obligatorio y anti-cheat avanzado (Fase 6) – Analítica detallada – Eventos y contenido por tiempo limitado – Idiomas adicionales – Reflex, Memory, Trivia y Would You Rather (Fase 10) |

Alcance del prototipo 0.1 (PROVISIONAL, D04): movimiento y cámara, un mapa, recolección, inventario, fabricación del bate y el hacha, zombis Caminantes, combate, vida, rondas 1 a 3, resultados y récord local. Quedan fuera del 0.1 el refugio completo, el arco, los Brutales y las COINS del servidor. Todo ello se incorpora hasta la 0.5.

## 13.3 Fases detalladas

### Fase 0 · Planificación

| Objetivo | Definir BERNEOX antes de programar y cerrar este documento. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Revisar la versión 2.0 – Resolver las decisiones críticas (capítulo 15: D01 a D05, D09, D10) – Fijar el alcance del prototipo 0.1 |
| Dependencias | Ninguna. |
| Resultado esperado | Documento maestro aprobado por el desarrollador. |
| Criterios de aceptación | Las decisiones críticas están en estado aprobado; el alcance del 0.1 está escrito y no contradice los capítulos 4 y 5. |
| Pruebas necesarias | Revisión de coherencia del documento (sin código). |
| Riesgos a vigilar | Alcance excesivo; decisiones sin cerrar que bloqueen el trabajo posterior. |
| Condición para avanzar | Aprobación explícita del desarrollador. |

### Fase 1 · Preparación técnica

| Objetivo | Crear un proyecto base compilable y conectado a Firebase de desarrollo. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Instalar Unity 6 con soporte Android y crear el proyecto (URP) – Repositorio Git, .gitignore y estructura de carpetas (10.3) – Assembly Definitions – Proyecto Firebase de desarrollo; registrar la app Android; SDK de Firebase para Unity – Firebase Emulator Suite y reglas iniciales denegando todo – Build de prueba en un dispositivo real |
| Dependencias | Fase 0. |
| Resultado esperado | Proyecto que compila, se instala en un teléfono y se conecta a Firebase. |
| Criterios de aceptación | Build instalada y ejecutada en al menos 1 dispositivo real; Firebase se inicia sin errores en el registro del dispositivo; un fallo de prueba aparece en Crashlytics; el repositorio no contiene secretos. |
| Pruebas necesarias | Build en dispositivo; fallo forzado; revisión del repositorio. |
| Riesgos a vigilar | Incompatibilidad de versiones de los SDK con Unity 6 (verificar documentación vigente); plan de facturación necesario para Cloud Functions. |
| Condición para avanzar | Todos los criterios cumplidos. |

### Fase 2 · Plataforma base

| Objetivo | Que BERNEOX funcione como aplicación, aunque sin todos los juegos. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Escenas Boot, Login y MainMenu y navegación – Registro, inicio de sesión y perfil – Reglas de Firestore v1 (11.3) probadas en el emulador – Billetera de solo lectura, transacciones y recompensa diaria vía Cloud Function – Guardado local de preferencias y cola de pendientes – Configuración básica; estructura de misiones y logros – Manejo de errores de red |
| Dependencias | Fase 1. |
| Resultado esperado | Aplicación con cuenta, perfil, saldo de COINS y recompensa diaria operando de extremo a extremo. |
| Criterios de aceptación | AC15, AC17, AC18 y AC21 (capítulo 14) superados; el saldo mostrado coincide con el del servidor. |
| Pruebas necesarias | Pruebas con el emulador y en dispositivo; desconexiones y cambio de hora. |
| Riesgos a vigilar | Reglas demasiado abiertas; lógica de COINS duplicada en el cliente. |
| Condición para avanzar | Criterios superados y primera operación crítica validada. |

### Fase 3 · Zombie Survival (prototipo jugable)

| Objetivo | Obtener el primer juego jugable construyéndolo por sistemas independientes. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Hito 3A: personaje, movimiento, cámara y mapa – Hito 3B: recursos, inventario y fabricación – Hito 3C: zombis, combate, armas y vida del jugador – Hito 3D: refugio, hordas, rondas y dificultad – Hito 3E: muerte, resultados, récords, startSession/endSession y recompensas del servidor |
| Dependencias | Fase 2 (al menos 3E); 3A a 3D pueden avanzar en paralelo con la Fase 2. |
| Resultado esperado | Zombie Survival jugable de principio a fin con recompensa validada por el servidor. |
| Criterios de aceptación | AC01 a AC14 y AC16 superados; partidas completas sin errores bloqueantes. |
| Pruebas necesarias | Pruebas unitarias de inventario y recetas; pruebas en dispositivo; ajuste de valores (D05 a D08). |
| Riesgos a vigilar | Querer añadir funciones antes de que lo básico sea divertido; rendimiento con muchos zombis; valores desequilibrados. |
| Condición para avanzar | Un tercero puede jugar una partida completa y la economía básica funciona. |

### Fase 4 · Pulido

| Objetivo | Mejorar la calidad de Zombie Survival sin añadir juegos nuevos. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Gráficos, interfaz, sonido y animaciones – Controles y ayuda inicial – Optimización de rendimiento – Equilibrio de dificultad y valores |
| Dependencias | Fase 3. |
| Resultado esperado | Zombie Survival listo para pruebas reales. |
| Criterios de aceptación | AC22 superado en el dispositivo de referencia; tutorial comprensible para jugadores nuevos. |
| Pruebas necesarias | Pruebas de rendimiento y de usabilidad con personas ajenas al proyecto. |
| Riesgos a vigilar | Pulido infinito; ignorar el rendimiento en gama baja. |
| Condición para avanzar | Metas de rendimiento y jugabilidad cumplidas. |

### Fase 5 · Monetización

| Objetivo | Habilitar ingresos sin dañar la experiencia. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – AdMob con anuncios de prueba; recompensados con verificación del servidor – Intersticiales según 7.2 – Google Play Billing y validación en servidor – Consentimiento y política de privacidad |
| Dependencias | Fase 4 y verificación de políticas vigentes. |
| Resultado esperado | Anuncios y compras funcionando en entorno de prueba. |
| Criterios de aceptación | AC19 y AC20 superados; cumplimiento de políticas verificado y documentado. |
| Pruebas necesarias | Cuentas de prueba, compras de prueba, cancelaciones y reembolsos. |
| Riesgos a vigilar | Anuncios invasivos; incumplir políticas; duplicar recompensas. |
| Condición para avanzar | Todo probado con anuncios y compras de prueba. |

### Fase 6 · Seguridad reforzada

| Objetivo | Ampliar y auditar la protección ya existente. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Revisión completa de reglas y funciones – App Check en modo obligatorio – Ajuste de límites, topes y validación de resultados – Pruebas de manipulación (11.9) y revisión de registros |
| Dependencias | Fases 2 a 5. |
| Resultado esperado | Sistema con riesgos de abuso reducidos y documentados. |
| Criterios de aceptación | Todos los escenarios de 11.9 superados; AC13 a AC17 repetidos tras los cambios. |
| Pruebas necesarias | Pruebas de manipulación con cliente alterado, solicitudes manipuladas y repetidas. |
| Riesgos a vigilar | Falsa sensación de seguridad; reglas que bloquean usuarios legítimos. |
| Condición para avanzar | Escenarios superados y limitaciones (11.10) documentadas. |

### Fase 7 · Pruebas

| Objetivo | Validar el producto antes de llegar al público. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Pruebas funcionales, de rendimiento, seguridad, compatibilidad, conectividad y recuperación – Prueba de economía (COINS emitidas por hora de juego) |
| Dependencias | Fases 4 a 6. |
| Resultado esperado | Versión validada, con lista de errores conocidos. |
| Criterios de aceptación | AC01 a AC25 ejecutados con resultado registrado; sin errores críticos abiertos. |
| Pruebas necesarias | Matriz de dispositivos (D10) y planes de prueba escritos. |
| Riesgos a vigilar | Probar solo en un teléfono; pruebas no documentadas. |
| Condición para avanzar | Sin errores críticos y matriz de dispositivos completada. |

### Fase 8 · Beta

| Objetivo | Obtener datos reales con un grupo reducido. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Prueba cerrada en Google Play – Recoger errores, opiniones, rendimiento, economía, anuncios y retención – Corregir y repetir |
| Dependencias | Fase 7. |
| Resultado esperado | Información real para corregir antes del lanzamiento. |
| Criterios de aceptación | Criterios de salida definidos antes de la beta (por ejemplo tasa de fallos máxima aceptada, a decidir). |
| Pruebas necesarias | Analytics, Crashlytics y encuesta a los probadores. |
| Riesgos a vigilar | Pocos probadores; ignorar la retroalimentación. |
| Condición para avanzar | Problemas principales corregidos. |

### Fase 9 · Publicación

| Objetivo | Publicar BERNEOX en Google Play. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Ficha de Play Console, descripción, icono y capturas – Clasificación de contenido, política de privacidad y formulario de seguridad de datos – Archivo AAB firmado con Play App Signing – Prueba final y lanzamiento escalonado |
| Dependencias | Fase 8 y revisión de políticas vigentes. |
| Resultado esperado | BERNEOX publicado. |
| Criterios de aceptación | Revisión de Google Play aprobada; política de privacidad accesible; eliminación de cuenta disponible. |
| Pruebas necesarias | Instalación desde Play en dispositivos limpios. |
| Riesgos a vigilar | Rechazo por políticas; configuración de producción mezclada con la de desarrollo. |
| Condición para avanzar | Publicación aceptada y monitoreo activo. |

### Fase 10 · Crecimiento

| Objetivo | Mejorar la plataforma e incorporar nuevos juegos. |
| --- | --- |
| Tareas concretas | – Analizar métricas y corregir errores – Mejorar Zombie Survival – Añadir Reflex, Memory, Trivia y Would You Rather, uno por uno, con su especificación previa – Eventos y contenido |
| Dependencias | Fase 9. |
| Resultado esperado | Plataforma que crece con contenido nuevo. |
| Criterios de aceptación | Cada juego nuevo cumple los criterios de 10.11 sin reescribir la plataforma. |
| Pruebas necesarias | Pruebas de regresión en cada actualización. |
| Riesgos a vigilar | Lanzar juegos a medias; romper el progreso existente. |
| Condición para avanzar | Continuo: cada juego sigue su propio ciclo. |

## 13.4 Lista inicial de tareas ordenadas

Suponiendo que seguimos en planificación; cada tarea es pequeña y verificable:

- Aprobar o ajustar las decisiones críticas del capítulo 15.

- Instalar Unity 6 con el módulo de Android y crear el proyecto base.

- Crear el repositorio Git con .gitignore y hacer el primer commit.

- Crear la estructura de carpetas y los Assembly Definitions.

- Compilar una escena vacía e instalarla en un teléfono real.

- Crear el proyecto Firebase de desarrollo y registrar la app Android.

- Integrar el SDK de Firebase y comprobar la inicialización.

- Activar Crashlytics y forzar un fallo de prueba.

- Configurar el emulador de Firebase y reglas que denieguen todo.

- Crear las escenas Boot, Login y MainMenu con navegación.

- Implementar registro e inicio de sesión.

- Crear el documento de perfil y su lectura.

- Escribir las reglas de Firestore v1 y sus pruebas en el emulador.

- Implementar la billetera de solo lectura y la primera Cloud Function (recompensa diaria con idempotencia).

- Probar duplicados, desconexión y cambio de hora de la recompensa diaria.

- Definir IGameModule y el flujo startSession/endSession.

- Prototipar el personaje, el movimiento y la cámara y decidir D01 y D02 en el dispositivo.

- Crear el mapa, los recursos, la recolección y el inventario con pruebas unitarias.

- Implementar la fabricación y las armas con ScriptableObjects.

- Añadir los zombis Caminantes, el combate y la vida del jugador.

- Implementar rondas y hordas con el tope de zombis.

- Implementar el refugio con mejora y reparación.

- Crear la pantalla de resultados y los récords.

- Conectar el final de partida con endSession y la recompensa validada.

- Medir el rendimiento y ajustar los valores provisionales.

- Probar con personas ajenas al proyecto y registrar los resultados.

# 14. Criterios de aceptación y pruebas

Cada criterio es verificable y se registra con su resultado en la Fase 7 (o en la fase indicada). Los valores numéricos dependen de los valores PROVISIONALES de los capítulos 4 y 5: si estos cambian, los criterios se actualizan. Ningún criterio está cumplido todavía.

| ID | Sistema | Criterio verificable | Cómo se prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| AC01 | Movimiento | El personaje se mueve en cualquier dirección a 4 u/s (±5 %) y no atraviesa colisionadores | Prueba en dispositivo y prueba automatizada de movimiento |
| AC02 | Cámara | Sigue al jugador sin salirse de los límites del mapa y sin temblores perceptibles | Recorrido de los bordes del mapa en dispositivo |
| AC03 | Recolección | Cada nodo entrega una cantidad dentro de su rango, se agota y reaparece a los 90 s (±5 s) o 120 s (±5 s) según su tipo | Prueba unitaria y manual con cronómetro |
| AC04 | Inventario | Con 12 casillas ocupadas no se acepta un objeto nuevo; ninguna pila supera 30; no se pierde el objeto | Pruebas unitarias con casos límite |
| AC05 | Fabricación | Con recursos insuficientes no se fabrica ni se consume nada; con recursos suficientes se descuenta exactamente el costo de la receta y se entrega 1 objeto | Pruebas unitarias por receta |
| AC06 | Combate | El daño aplicado coincide con la tabla de armas; un Caminante muere con 3 golpes de cuchillo | Prueba automatizada y manual |
| AC07 | Durabilidad | Cada golpe resta 1 de durabilidad; con 0 el arma no puede usarse; la reparación la restaura al 100 % consumiendo el costo definido | Pruebas unitarias |
| AC08 | Vida del jugador | Con vida 0 aparece la pantalla de resultados en un máximo de 1 s; la comida suma 20 sin superar 100 | Prueba manual y unitaria |
| AC09 | Refugio | Un zombi reduce la vida del segmento; con 0 se destruye; la reparación nunca supera la vida máxima y consume recursos | Pruebas manuales y unitarias |
| AC10 | IA de zombis | Los zombis persiguen al jugador a ≤ 8 u y nunca superan 25 simultáneos | Prueba con registro de zombis activos |
| AC11 | Hordas | La horda de cada ronda coincide con la tabla 4.9; el intervalo es 120 s (±2 s); no se supera el tope | Prueba automatizada con reloj simulado |
| AC12 | Resultados y récords | La pantalla muestra los 7 datos definidos y el récord solo se actualiza si se supera | Prueba manual con partidas de resultado conocido |
| AC13 | Recompensa única | Enviar dos veces el cierre de la misma sesión genera una sola transacción y devuelve el mismo resultado | Prueba de Cloud Function en el emulador |
| AC14 | Petición manipulada | Una solicitud con importe arbitrario o resultado imposible concede 0 COINS, responde con error y deja un registro | Pruebas con solicitudes alteradas |
| AC15 | Reglas de Firestore | Un usuario autenticado no puede escribir en wallet ni transactions ni leer datos de otro usuario | Pruebas de reglas en el emulador |
| AC16 | Desconexión | Si se corta la red al finalizar una partida, al reconectar se acredita exactamente una vez y el saldo es el esperado | Prueba en dispositivo con modo avión |
| AC17 | Cambio de hora | Adelantar el reloj del dispositivo no habilita la recompensa diaria ni la racha | Prueba en dispositivo |
| AC18 | Recompensa diaria | Reclamar dos veces el mismo día paga una sola vez; omitir un día reinicia la racha | Pruebas con fechas de servidor simuladas |
| AC19 | Anuncio recompensado | La recompensa solo se concede tras la verificación; cerrar antes no da COINS; no se supera el límite diario | Anuncios de prueba |
| AC20 | Compras | Un token repetido no concede dos veces; una compra cancelada o pendiente no entrega; un reembolso revoca | Compras de prueba de Google Play |
| AC21 | Integridad del saldo | El saldo nunca es negativo y es igual a la suma de las transacciones | Script de auditoría |
| AC22 | Rendimiento | Promedio ≥ 30 FPS durante 10 min en el dispositivo de gama baja de referencia; carga inicial ≤ 8 s (valores PROVISIONALES) | Profiler en dispositivo real |
| AC23 | Compatibilidad | Se instala y ejecuta sin fallos en todos los dispositivos de la matriz mínima (D10) | Matriz de dispositivos |
| AC24 | Privacidad | Eliminar la cuenta desde la aplicación borra o anonimiza sus datos; la política es accesible | Prueba manual y revisión de datos |
| AC25 | Diagnóstico | Un fallo forzado aparece en Crashlytics con la versión correcta | Prueba en dispositivo |

# 15. Decisiones pendientes

Las decisiones aprobadas son las que ya estaban en el documento original (Android, Unity 6 y C#, servicios de Firebase, AdMob, COINS virtuales, cinco juegos, desarrollo por fases). Todo lo siguiente sigue abierto hasta que el desarrollador lo confirme.

| Decisión pendiente | Por qué es importante | Propuesta inicial | Alternativas posibles | Estado | Cómo se validará |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 Perspectiva del juego | Determina arte, controles, cámara y esfuerzo de desarrollo | 2D cenital (top-down) con luces 2D | 3D tercera persona; 3D isométrico | PROVISIONAL | Prototipo de movimiento y cámara probado en dispositivo real |
| D02 Controles | Afectan la comodidad y el combate en móvil | Joystick virtual + botón de ataque + botón contextual | Tocar para mover; ataque automático | PROVISIONAL | Pruebas con jugadores nuevos |
| D03 Orientación de pantalla | Condiciona toda la interfaz | Horizontal | Vertical | PROVISIONAL | Prototipo de interfaz |
| D04 Alcance del prototipo 0.1 | Evita construir demasiado antes de validar la idea | Alcance de 13.2 | Incluir refugio completo desde el inicio | PROVISIONAL | Aprobación del desarrollador |
| D05 Valores de combate | Definen la dificultad y la diversión | Tablas 4.4 y 4.5 | Equilibrio por oleadas medidas | PROVISIONAL | Partidas de prueba y registro de datos |
| D06 Costos de fabricación | Controlan el ritmo de progreso | Tabla 4.7 | Costos escalables por ronda | PROVISIONAL | Tiempo medio para fabricar cada objeto en pruebas |
| D07 Límites del inventario | Condicionan la tensión de la recolección | 12 casillas; pilas de 30; sin baúl | Más casillas; baúl en el refugio | PROVISIONAL | Pruebas de partida |
| D08 Progresión de hordas | Controla la curva de dificultad | Tabla 4.9, intervalo 120 s, tope 25 | Intervalo variable; hordas especiales | PROVISIONAL | Rondas alcanzadas por jugadores de prueba |
| D09 Reglas definitivas de COINS | Evitan una economía demasiado fácil o lenta o abusable | Reglas del capítulo 5 | Topes distintos; más sumideros de COINS | PROVISIONAL | Prueba de economía en beta (COINS por hora de juego) |
| D10 Requisitos mínimos de Android | Determinan el público y las pruebas | A definir con dispositivos reales: versión mínima de Android, RAM y GPU; ARM64 | Incluir también ARMv7 y gamas más bajas | PENDIENTE | Pruebas en dispositivos de gama baja; política de API de Google Play |
| D11 Modo sin conexión | Equilibra comodidad y seguridad | Práctica sin COINS; recompensas solo con conexión | Exigir conexión siempre | PENDIENTE | Pruebas de desconexión |
| D12 Métodos de inicio de sesión | Afectan la conversión y la recuperación de cuentas | Correo y Google | Cuenta anónima con vinculación | PENDIENTE | Prueba de registro y recuperación |
| D13 Plan de Firebase, costos y región | Cloud Functions puede requerir plan de pago; la región influye en latencia | Verificar plan, cuotas y costos vigentes antes de la Fase 2 | Reducir uso de funciones; otra región | PENDIENTE | Estimación con precios vigentes y pruebas de uso |
| D14 Revivir con anuncio | Afecta la experiencia y la economía | No incluir en el prototipo | Un reintento por partida con anuncio recompensado | PENDIENTE | Evaluar en beta |
| D15 Producto «eliminar anuncios» | Define una compra principal | Compra única restaurable | Suscripción; paquete con cosméticos | PENDIENTE | Pruebas de compra y restauración |
| D16 Público objetivo y clasificación de edad | Cambia los requisitos de anuncios y datos si hay menores | Definir antes de la Fase 5 | Orientar a mayores de edad solamente | PENDIENTE | Revisión de políticas vigentes de Google Play |
| D17 Idiomas | Cambia textos y pruebas | Español primero | Español e inglés desde el inicio | PENDIENTE | Decisión del desarrollador |
| D18 Mapa | Alcance de contenido y arte | Mapa fijo de ~60×60 u | Mapa generado procedimentalmente | PROVISIONAL | Prueba de exploración |
| D19 Seguridad desde las Fases 1 y 2 | El original concentraba la seguridad en la Fase 6 | Reglas y funciones críticas desde el inicio; la Fase 6 refuerza | Mantener todo en la Fase 6 (no recomendado) | PROPUESTA DE CAMBIO | Aprobación del desarrollador |

# 16. Principios, estado actual y próximo paso

## 16.1 Principios del proyecto

| N.º | Principio | Qué implica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Primero estabilidad, después cantidad de contenido | Es mejor un juego bien hecho que cinco deficientes |
| 2 | No confiar en el cliente para información crítica | El servidor valida COINS, recompensas, resultados y compras |
| 3 | Probar cada sistema antes de conectarlo con otros | Toda función importante se prueba antes de producción |
| 4 | Mantener el código organizado | Para ampliar sin desorden |
| 5 | Diseñar para futuras expansiones | Nuevos juegos sin reconstruir la plataforma |
| 6 | Priorizar el rendimiento en distintos Android | Compatibilidad con diferentes capacidades |
| 7 | Respetar las políticas de Google Play | Publicidad, compras y privacidad |
| 8 | No presentar COINS como dinero real | Moneda exclusivamente virtual e interna |
| 9 | No prometer que el sistema es imposible de hackear | Se reduce el riesgo; no se promete invulnerabilidad |
| 10 | Usar métricas y pruebas para mejorar | Las decisiones se apoyan en datos |

Regla principal: no programar por programar Cada función nueva debe tener un propósito, una ubicación en la arquitectura, una forma de probarla, una forma de manejar errores, una consideración de seguridad y una razón para existir dentro de BERNEOX.

## 16.2 Estado actual

BERNEOX está en etapa de planificación. Nada de lo descrito en este documento está implementado ni probado. Las decisiones del original que se mantienen: nombre BERNEOX; plataforma Android; plataforma de varios juegos con Zombie Survival primero; COINS exclusivamente virtuales; ingresos por publicidad y compras opcionales; progresión por recompensas, misiones, logros y récords personales; arquitectura con servidor; seguridad desde el diseño; desarrollo por fases.

## 16.3 Próximo paso

Revisar este documento, decidir los elementos críticos del capítulo 15 y comenzar por la Fase 1 y la lista de tareas de 13.4. La versión mínima de la plataforma incluye inicio, registro, inicio de sesión, menú, perfil, COINS, guardado y Firebase, antes de construir Zombie Survival por sistemas.

## 16.4 Reglas que no cambian

Los cinco juegos forman parte de la plataforma; las COINS son una moneda virtual sin valor monetario real que no se retira ni se convierte en dinero; la seguridad reduce el riesgo pero no promete invulnerabilidad; BERNEOX no es solamente un juego de zombis; y las compras y la publicidad respetan las políticas vigentes de Google Play.

# Anexo. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| AAB | Android App Bundle: formato de paquete para publicar en Google Play |
| AdMob | Plataforma de publicidad de Google para aplicaciones móviles |
| Anti-cheat | Mecanismos para detectar y reducir trampas |
| App Check | Servicio de Firebase que ayuda a verificar que las solicitudes provienen de la aplicación legítima |
| Assembly Definition | Archivo de Unity que divide el código en módulos con dependencias controladas |
| Backend | Parte del sistema que funciona en servidores |
| Cloud Firestore | Base de datos en la nube de Firebase |
| Cloud Functions | Funciones que se ejecutan en el servidor para validaciones y operaciones críticas |
| COINS | Moneda virtual interna de BERNEOX, sin valor monetario real |
| Crashlytics | Herramienta de Firebase que reporta errores y cierres inesperados |
| Idempotencia | Propiedad por la cual una solicitud repetida no produce su efecto más de una vez |
| Intersticial | Anuncio de pantalla completa que aparece en pausas naturales |
| Ledger / registro de transacciones | Historial inmutable de movimientos de COINS |
| PROVISIONAL | Valor propuesto que debe probarse y no está aprobado |
| Rate limiting | Límite de solicitudes permitidas en un periodo |
| ScriptableObject | Recurso de Unity que guarda datos configurables fuera del código |
| Servidor como autoridad | El servidor, y no el dispositivo, decide sobre los datos críticos |